사업계획서

Tester Match (가칭)

Google Play Closed Testing 12명/14일 요건 해소를 위한

글로벌 품앗이(Co-Testing) 매칭 플랫폼

문서 종류: 내부 정리용 (실행 로드맵 중심)

작성일: 2026년 5월 4일 / Version 0.1 (Draft)

# 1. Executive Summary

Tester Match (가칭)는 Google Play의 Closed Testing 12명/14일 요건을 가장 빠르고 안전하게 충족시키는 글로벌 품앗이 매칭 플랫폼이다. 인디 개발자가 서로의 앱을 테스트해주는 "co-testing" 방식을 자동화하여, 현재 오픈채팅·디스코드·구글폼 기반의 수동 운영을 웹 서비스 형태로 전환한다.

## 핵심 가치 제안 (Value Proposition)

- 개발자: 평균 3~7일 안에 12명의 활성 테스터를 확보 (현재 평균 2~4주 소요)

- 테스터(=다른 개발자): 내 앱에 필요한 테스터를 무료로 확보할 권리(크레딧)

- 플랫폼: "급구" 결제 채널 + 부가 서비스로 안정적 수익 확보

## 핵심 결정 사항 (Decision Snapshot)

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| 정책 포지셔닝 | A안 — 품앗이/크레딧 모델 (현금 인센티브 없음). Google Play의 incentivized review 정책 회피. |
| MVP 범위 | 최소 코어: 회원가입, 앱 등록, 테스터 매칭, 결제(급구), 급구 채널. 게시판·앱·다국어는 v2. |
| 타겟 시장 | 처음부터 글로벌 영어권 (한국어는 후속). USD 결제 우선. |
| 출시 목표 | 12주 이내 MVP 런칭, 12주차에 첫 유료 결제 전환 발생 |
| BP 용도 | 내부 정리용. 실행 로드맵·리스크·KPI 중심. 외부 IR 발췌 가능. |

## 정직한 한 줄 요약 (Honest one-liner)

이미 동일 모델 경쟁자가 다수 존재하는 "이미 검증된 그러나 레드오션에 가까운" 시장이다. 성공의 핵심은 (1) 매칭 속도, (2) 테스터 활성도/14일 유지율, (3) 다국어/시간대 자동화 운영, 세 가지에 있다. 첫 90일은 PMF가 아닌 "운영 자동화 효율"을 검증하는 기간으로 본다.

# 2. 문제 정의 (Problem)

## 2.1 Google Play의 정책 변화 (Fact)

- 2023년 11월 13일 이후 신설된 "개인(personal)" 개발자 계정은 프로덕션 액세스 신청 전 Closed Testing에서 12명 이상의 테스터를 14일 연속 옵트인 상태로 유지해야 함.

  - 초기 정책은 20명이었으나 이후 12명으로 완화.

  - "조직(organization)" 계정은 이 요건 적용 제외.

  - Google은 fake/duplicate 계정, 에뮬레이터, 비활성 테스터를 감지하여 무효 처리함.

  - 출처: Google Play Console Help (support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465)

## 2.2 개발자가 실제로 겪는 통증 (Pain Points)

- 12명을 14일 동안 "연속 옵트인" 상태로 유지하는 것이 어려움 — 한 명이라도 중간에 옵트아웃하면 카운트 리셋.

- 주변에 안드로이드 사용자 12명을 알고 있어도, 실제로 14일 내내 설치·실행을 유지시키기 어려움.

- 기존 오픈채팅·디스코드 운영 방식은 (a) 매칭 수동, (b) 매칭 신뢰성 낮음, (c) 14일 추적 불가.

- "무료 품앗이"는 응답 지연·사기·노쇼 비율이 높음.

- "유료 대행"은 fake 계정 사용 시 Google에 적발 → 출시 무산 + 계정 정지 위험.

## 2.3 시장 검증 신호 (Demand Signals)

- 크몽·Disquiet·brunch·velog에서 "비공개 테스트 12명 모집" 키워드의 글이 다수 노출 (한국).

- Reddit r/androiddev, Adalo Forum, Google Play Developer Community에서 동일 통증을 호소하는 글이 지속 등장 (영어권).

- 이미 LaunchPad, BETAFLOW, Testers Community, PrimeTestLab, 12testers14days 등 다수 서비스가 운영 중 → 시장 존재 자체는 강하게 검증됨.

# 3. 솔루션 개요 (Solution)

## 3.1 핵심 메커니즘

두 종류의 사용자를 한 사람이 동시에 수행한다 — "내 앱이 테스트받기를 원하는 개발자" = "다른 앱을 테스트해줄 수 있는 사람".

### 크레딧 경제 (Credit Economy)

- 내가 다른 사람의 앱을 14일간 유지 테스트 → 1 크레딧 획득

- 내 앱을 테스트받으려면 12 크레딧 필요

- 크레딧은 양도 가능 (계정 간), 단 거래 시 플랫폼 수수료 발생

- 크레딧이 부족하면 "급구(Boost)" 결제로 즉시 매칭

### 두 가지 매칭 채널

| 채널 | 일반 풀 (Regular Pool) | 급구 (Boost / Urgent) |
| --- | --- | --- |
| 진입 방식 | 크레딧 보유 시 자동 등록 | USD 결제로 즉시 노출 |
| 매칭 우선순위 | FIFO + 가중치 (활성도/14일 유지율) | 최상단 노출, 알림 푸시 |
| 예상 매칭 시간 | 3~7일 | 12~48시간 |
| 플랫폼 수익 | 크레딧 발행/거래 수수료, 광고 | Boost 결제 수수료 (핵심 매출) |

## 3.2 자동화 포인트

- Google Play Console 초대 링크 입력 → 시스템이 매칭된 테스터에게 자동 발송

- 테스터의 14일 유지 여부를 자가 보고(체크인) + 무작위 스크린샷 인증으로 검증

- 14일 미만 옵트아웃 발생 시 자동 알림 → 다른 테스터 자동 보충

- 타임존 기반 알림 — 영어권 타겟이므로 UTC 기준 알림 큐 운영

# 4. 시장 분석 (Market Sizing)

정확한 통계는 공개되지 않으므로 보수적 추정과 가정을 분리해 명시한다.

## 4.1 TAM (Total Addressable Market) — 글로벌 영어권

- Google Play 신규 앱 등록 수: 연간 약 100만 건 (Statista, AppFigures 추정 기반)

- 이 중 "신규 개인 개발자 계정" 비중: 추정 30~40% (조직 계정 제외)

- 영어권 (US/UK/CA/AU/IN/필리핀 등): 추정 50%

- → 영어권 신규 개인 개발자 추정 TAM = 약 15~20만 명/년

## 4.2 SAM (Serviceable Addressable Market)

- 이 중 "테스터를 자력으로 12명 모으기 어려운" 1인/소형 개발자: 추정 60% = 약 9~12만 명/년

- 이 중 디지털 마케팅으로 도달 가능한 비중: 추정 30% = 약 3만 명/년

## 4.3 SOM (Serviceable Obtainable Market) — 1년차 목표

- 3만 명 중 첫 12개월 내 우리 서비스 인지·등록할 비중: 5% 가정 = 1,500명

- 이 중 "급구(Boost)" 1회 이상 결제 전환: 20% 가정 = 300건

- 연간 결제 GMV 가정: 300건 × 평균 USD $30 = USD 9,000 (보수)

⚠️ 위 수치는 모두 가정이며, 1차 PMF 검증의 1차 목표는 "GMV"가 아니라 "매칭 성공률 80% 이상"임.

# 5. 경쟁 분석 (Competitive Landscape)

이 시장은 이미 다수의 플레이어가 존재하는 레드오션이다. 차별화 전략은 별도 섹션에서 다룬다.

| 서비스 | 권역 | 모델 | 강점 | 약점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaunchPad (apptesters.cc) | 한국 | 품앗이 크레딧 | 커뮤니티 활성 | 자동화 부족 |
| BETAFLOW (closedtesting12.com) | 한국 | 실기기 자동 + 품앗이 | 자동 설치/로그 | 정책 회색지대 |
| 크몽 12명 모집 | 한국 | 개인 전문가 대행 | 결제 신뢰 | scale 어려움 |
| Testers Community | 글로벌(영어) | 품앗이 + 유료 | 브랜드 인지 | UX 노후 |
| PrimeTestLab | 글로벌(영어) | 유료 대행 중심 | 빠른 매칭 | 정책 리스크 |
| 12testers14days.com | 글로벌(영어) | 유료 대행 | 도메인 SEO 우위 | 정책 리스크 |

## 5.1 경쟁 분석 결론

- "유료 대행" 진영은 fake 계정 의심 → 정책 리스크 보유

- "품앗이" 진영은 안전하지만 자동화·매칭 속도가 약함

- Tester Match는 "품앗이의 안전성" + "유료 대행의 매칭 속도" 사이의 빈 자리를 노린다

# 6. 차별화 전략 (Differentiation)

## 6.1 우리만의 4가지 Wedge

- Trust Score: 테스터의 "14일 유지율" 기반 점수 시스템 — 점수 높은 테스터에게 매칭 우선권

- Auto-Reminder: 14일 동안 자동 체크인 알림 + 옵트아웃 위험 사전 경고 (이메일·푸시)

- Time-Zone Smart Matching: 글로벌 타임존 매칭 (개발자 위치 무관 활성도 보장)

- Boost SLA: 급구 결제 시 "48시간 내 12명 매칭 미달성 시 환불" 보장

## 6.2 "Don'ts" — 의도적으로 하지 않는 것

- 현금/포인트 인센티브 지급 → Google Play incentivized 정책 위반 가능성 회피

- Fake/Bot 테스터 풀 보유 → 적발 시 고객 계정까지 정지 위험

- 앱 다운로드 수/리뷰 부풀리기 서비스 → 별도 정책 위반

# 7. 비즈니스 모델 (Revenue Model)

## 7.1 5가지 매출원 (Multi-Revenue)

| 매출원 | 과금 방식 | 가격(가정) | 타겟 고객 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boost (급구) | 1회 결제, 12명 매칭 보장 | USD $29~$49 | 출시 임박 / 시간 부족 |
| Pro 구독 | 월 정기결제, 무제한 등록 | USD $9.99/월 | 다수 앱 운영자 |
| 크레딧 직접 구매 | 크레딧 1장 단위 구매 | USD $3/크레딧 | 시간 없는 단발 사용자 |
| 부가 서비스 | 스토어 등록 컨설팅, 스크린샷, 번역 | USD $19~$199 | 초보 개발자 |
| 광고/제휴 | 개발자 도구 제휴 광고 | CPC/CPA | v2 이후 |

## 7.2 수익 구조 시뮬레이션 (USD $29 Boost 결제 1건 기준)

⚠️ 사용자께서 처음에 가정하셨던 "카드사 10%, 플랫폼 60%"는 실제 수치와 차이가 있어 다음과 같이 재구성함.

| 항목 | 웹 결제 (Stripe) | 앱 결제 (Google IAP) |
| --- | --- | --- |
| 총 결제 금액 | $29.00 | $29.00 |
| 결제 수수료 | Stripe 2.9% + $0.30 = $1.14 | Google IAP 30% = $8.70 (소규모 1년 100만$ 미만 시 15% = $4.35) |
| 환급 인센티브 | $0 (품앗이 모델) | $0 (품앗이 모델) |
| VAT/세금 (가정 10%) | $2.90 | Google이 일부 국가 처리 |
| 순매출 (Net) | ≈ $24.96 (86%) | ≈ $20.30 또는 $24.65 (70~85%) |

## 7.3 1년차 매출 시나리오 (보수/기본/공격)

| 지표 | 보수 | 기본 | 공격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 등록 개발자 | 500명 | 1,500명 | 4,000명 |
| Boost 결제 전환율 | 10% | 20% | 30% |
| 연간 결제 건수 | 50건 | 300건 | 1,200건 |
| 연 GMV (USD) | $1,450 | $8,700 | $34,800 |
| Pro 구독자 (가정) | 10명 | 50명 | 200명 |
| 연 ARR (USD) | $1,200 | $6,000 | $24,000 |
| 총 연 매출 (USD) | ≈ $2,650 | ≈ $14,700 | ≈ $58,800 |

→ 1년차 단독 사업으로는 작은 규모. 의미는 "PMF 검증 + 2년차 글로벌 확장의 기반"에 있음.

# 8. MVP 범위 (12주 출시 기준)

## 8.1 Must-Have (반드시 포함)

- 회원가입/로그인 (Email + Google OAuth)

- 개발자 프로필 (앱 OS, 카테고리, 타임존)

- 앱 등록 (앱 이름, Google Play 초대 링크, 설명, 카테고리, 필요 테스터 수=12)

- 크레딧 시스템 (지급/소비/잔액 조회)

- 매칭 엔진 (FIFO + Trust Score 가중치)

- Boost 결제 (Stripe Checkout, USD)

- 14일 자동 체크인 + 옵트아웃 감지

- 이메일 알림 (가입, 매칭, 14일 카운트다운)

- 관리자 대시보드 (매칭/결제/CS 모니터링)

## 8.2 Nice-to-Have (12주 내 가능하면 포함)

- Discord/Slack 알림 통합

- Trust Score 공개 프로필

- 기본 영어 FAQ 페이지 + 챗봇

## 8.3 Out-of-Scope (v2 이후)

- 게시판 / Q&A / 커뮤니티 (v2)

- 모바일 앱 (iOS/Android — v3, IAP 30% 수수료 부담 큼)

- 다국어 (한/일 — v2)

- 다통화 결제 (KRW/JPY — v2)

- 부가 서비스 마켓플레이스 (스크린샷/번역) — v3

- 크레딧 P2P 거래소 — v3

# 9. 기술 아키텍처 권장 (Tech Stack)

## 9.1 권장 스택 (1인/소수 개발 기준)

| 계층 | 권장 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 15 (App Router) + Tailwind CSS | SEO 강함 (영어권 검색 유입 중요), Vercel과 궁합 |
| 백엔드 | Next.js API Routes 또는 NestJS | 초기 단순화, 트래픽 증가 시 분리 가능 |
| DB | PostgreSQL (Supabase or Neon) | 관리형 + 초기 무료 티어 충분 |
| 인증 | NextAuth.js (Google OAuth + Email) | 개발 시간 절감 |
| 결제 | Stripe Checkout + Webhooks | 글로벌 USD 결제 표준 |
| 이메일 | Resend 또는 SendGrid | DKIM/SPF 자동, 14일 알림 핵심 |
| Cron/Job | Vercel Cron 또는 Inngest | 14일 카운트, 알림 발송 자동화 |
| 로깅/에러 | Sentry + PostHog | 에러 추적 + 행동 분석 |
| 호스팅 | Vercel (Frontend) + Supabase (DB) | 글로벌 CDN, 영어권 latency 최소화 |

## 9.2 핵심 데이터 모델 (Entity 개요)

- User (id, email, country, timezone, trust_score)

- App (id, owner_user_id, name, store_link, status, required_testers)

- Match (id, app_id, tester_user_id, opted_in_at, opt_out_at, status)

- Credit (id, user_id, amount, type [earn/spend/purchase], related_match_id)

- Payment (id, user_id, app_id, amount_usd, provider, status, refund_status)

- CheckIn (id, match_id, day_n, screenshot_url, verified)

# 10. 정책·법무 리스크와 대응

## 10.1 Google Play 정책 리스크

| 리스크 | 발생 가능성 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Incentivized testing 적발 | 낮음 (현금 미지급) | 크레딧은 시간/노동 교환임을 약관·FAQ에 명시 |
| Fake 계정 적발 | 중간 (사용자 측 책임) | KYC-lite (Google OAuth 1인 1계정), Trust Score 페널티 |
| Google Play 약관 변경 | 높음 (과거 변동 잦음) | 정책 모니터링 담당자 1인 지정, 분기 1회 약관 리뷰 |
| 개인정보 (이메일·초대링크) | 중간 | GDPR/CCPA 대응 — 최소 수집, 삭제 요청 처리, DPA 명시 |

## 10.2 결제·세무 리스크

- 미국·EU·한국 부가세 — Stripe Tax 도입 권장 (자동 계산/리포트)

- 환불/분쟁 — Boost SLA 미달 시 자동 환불 정책 명문화 (Chargeback 방어)

- 대한민국 사업자 등록 — 1년차 매출 8천만원 미만이라면 간이과세 검토

- 해외 결제 수익에 대한 외화수입신고 (한국은행) — 연 USD $5만 미만은 신고 부담 낮음

# 11. KPI 및 PMF 검증 지표

## 11.1 North Star Metric

→ "14일 매칭 완료 성공률" (Successful Match Completion Rate). 등록된 앱 중 12명이 14일 연속 옵트인을 성공적으로 마친 비율.

## 11.2 단계별 게이트 KPI

| 단계 | 기간 | 지표 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-Launch | Week 1~12 | Waitlist 가입 | 200명 |
| Launch | Week 12~16 | 등록 앱 수 | 100건 |
| Operational | Week 16~24 | 매칭 성공률 | 80% 이상 |
| Monetization | Week 16~24 | Boost 첫 결제 | Week 12 내 1건 |
| Scale | Month 6~12 | MAU / 월 결제 건수 | MAU 1,500 / 25건 |

# 12. 12주 실행 로드맵

## Week 1~2: Discovery & Foundation

- 도메인 등록 (.com 우선 - testermatch.com 등 후보 검토)

- 브랜드명 확정 (영어권 검색·발음 친화)

- 경쟁사 5종 직접 가입·체험 → 매칭 시간/UX 측정

- 랜딩 페이지 제작 + Waitlist 수집 시작

- 기술 스택 확정, GitHub 리포 셋업, CI/CD

## Week 3~5: Core Build #1 — 인증 + 앱 등록 + 매칭 엔진

- 회원가입 (NextAuth + Google OAuth)

- 앱 등록 폼 + Google Play 초대 링크 검증

- 매칭 엔진 v1 (FIFO, Trust Score 없이)

- 이메일 발송 인프라 (Resend) — 매칭 알림 템플릿

## Week 6~8: Core Build #2 — 크레딧 + 14일 추적

- 크레딧 시스템 (지급/소비/잔액)

- 14일 체크인 시스템 + 자동 카운트다운 알림

- 옵트아웃 감지 → 자동 보충 매칭

- Trust Score v1 알고리즘

## Week 9~10: Monetization — Boost + 결제

- Stripe Checkout 통합

- Boost SLA 로직 (48시간 미달 시 자동 환불)

- 결제·환불 관리자 대시보드

- 개인정보처리방침/이용약관 (영문, GDPR/CCPA 대응)

## Week 11: Beta — Closed Beta with Waitlist

- Waitlist 200명 중 50명 초청

- 매칭 성공률, 14일 유지율, NPS 측정

- 주요 버그 핫픽스

## Week 12: Public Launch + Growth

- Product Hunt, Reddit r/androiddev, Indie Hackers, Dev.to 런칭

- SEO 콘텐츠 5편 ('How to pass Google Play closed testing', 'Get 12 testers fast' 등)

- 초기 유료 결제 발생 모니터링 → KPI 게이트 평가

# 13. v2 / v3 확장 로드맵

## v2 (출시 후 3~6개월)

- 게시판 / Q&A 커뮤니티

- 한국어/일본어 다국어

- KRW/JPY 결제 추가

- Discord/Slack 봇 통합

- Apple TestFlight 지원 (iOS 시장 진입)

## v3 (출시 후 6~12개월)

- 모바일 앱 (Android 우선) — 단, IAP 수수료 30% 영향 분석 후

- 부가 서비스 마켓플레이스 (스크린샷, 번역, ASO 컨설팅)

- 크레딧 P2P 거래소

- 기업(조직) 계정용 B2B 플랜

# 14. 팀 / 리소스 가정

## 14.1 1년차 최소 팀

- Founder (Full-stack, 본인) — Product + Eng + CS

- 프리랜서 디자이너 (UI/UX, 8주간 part-time)

- 프리랜서 마케터 (런칭 후 4주간 콘텐츠/SEO)

## 14.2 1년차 예상 비용 (USD)

| 항목 | 연간 추정 (USD) |
| --- | --- |
| 도메인/SSL | $30 |
| Vercel Pro | $240 |
| Supabase Pro | $300 |
| Resend / SendGrid | $240 |
| Stripe Tax / 처리 수수료 (변동) | 매출의 약 3% |
| Sentry / PostHog | $300 |
| 디자인 외주 (1회성) | $2,000 |
| 마케팅 (콘텐츠 + Ads 초기) | $3,000 |
| 법무·약관 영문화 (1회성) | $1,000 |
| 합계 (1년차, Founder 인건비 제외) | ≈ $7,200 + 매출의 3% |

→ 기본 시나리오 매출 $14,700 - 비용 ~$7,650 = 1년차 영업이익 약 $7,000. Founder 인건비 미반영 시 흑자 가능, 반영 시 적자 (정상적 부트스트랩 패턴).

# 15. 아직 결정되지 않은 것 (Open Questions)

내부용 BP인 만큼 솔직하게 미해결 항목을 모두 명시한다. 본 항목들은 PMF 검증 과정에서 답을 찾는다.

## 15.1 비즈니스/전략

- 브랜드명 — "Tester Match"는 가칭. 도메인·상표 가용성 미확인.

- Boost 가격 — $29가 적정한지 A/B 테스트 필요 (경쟁사 평균 $20~$50).

- 크레딧 환산 비율 — "내가 12일 테스트 = 1 크레딧"이 적정한가? (테스터의 노동가치 vs. 결제 가치 균형)

- 초기 14일 동안 크레딧 풀이 부족할 경우 "플랫폼이 시드 테스터를 직접 운영"할지 여부.

## 15.2 정책/법무

- 크레딧이 "전자금전"으로 분류되어 전자금융업 등록 대상이 되는지 (한국 금감원 검토 필요).

- 크레딧 양도/거래가 가능할 때 자금세탁방지(AML) 의무 발생 여부.

- Apple TestFlight 지원 시 Apple의 별도 정책 검토 (TestFlight 자체는 100명까지 가능, 성격이 다름).

## 15.3 운영

- CS 응대 — 글로벌 24/7 응대 vs. UTC 업무시간만 → Intercom/Crisp 도입 시점.

- Trust Score 부정 행위 어뷰징 대응 (스크린샷 위조 등) — ML 검증 도입 시점.

- 환불 분쟁 — Stripe Chargeback 대응 SOP 수립.

# 16. Next Actions (이번 주)

- 브랜드명 후보 5개 + 도메인 가용성 체크

- 경쟁사 5종 직접 가입·결제·체험 (개인 부담 약 $100~$200)

- Waitlist 랜딩 페이지 (Carrd/Framer로 1일 내 제작)

- Reddit r/androiddev, Indie Hackers에 "What's your biggest pain about Google Play closed testing?" 인터뷰 글 업로드

- 응답 5건 이상 확보 → 차주 BP v0.2 업데이트